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Allocatie 2.0 Tranche 2: RFC 273.3 Verlengen Simulatieperiode
Request For Change v1.0

Invulling door indiener: Jorik van Vilsteren

Contact gegevens
	Referentienummer

	RFC 273.3

	Naam (werkgroep)

	Kernteam Simulatie
	Versienummer
	1.0

	E-mail 
 
	Jorik.vanvilsteren@mffbas.nl
	Datum
	22-09-2022



Details (in te vullen door aanvrager RFC)
	Onderwerp

	Verlengen Simulatieperiode

	Type

	[ x ] Processen
[ x ] Functioneel + Technisch (bouw)
[  ] Architectuur
[  ] Procedure

	Betrekking op IC/Release nr
	IC273 / A2.0 Tranche 2

	Blocking issue sector bij niet invoeren?
	[  ] Ja
[ x ] Nee


	Referentie/
Wijzigingsverzoek-nummer

	




	Naam change

	RFCxx Verlengen Simulatieperiode

	Reden change

	Aanleiding
· De simulatieperiode voorafgaand aan A2.0 Tranche, waarin dynamische profielfracties en de RCF berekend worden, loopt volgens het PID Simulatie van 1-1-2022 t/m 31-12-2022.
· De geplande functionele go live van IC273 is op 1-4-2023.
· BRPs hebben de wens uitgesproken om de simulatieperiode te verlengen tot aan livegang Allocatie 2.0 Tranche 2, om zodoende ook m.b.t. de periode Q1 2023 inzicht te hebben in het effect van IC273 op de allocatie.

Probleem
· De berekening van RCF (Restvolume Correctie Factor) zoals plaatsvindt in het project Simulatie is in gedurende deze verlenging niet mogelijk door de RNBs, vanwege de realisatie en het testen van de functionaliteit van A2.0 Tranche 2.


	Voorgestelde oplossing
	1. Dynamische profielfracties
a. De deelnemende leveranciers (Vattenfall en Eneco) blijven m.b.t. deze periode de geaggregeerde datasets aanleveren aan de RNBs conform de werkwijze in de simulatieperiode.
b. M.b.t. de periode 1-1-2023 t/m de functionele go live van IC273 (1-4-2023) worden de dynamische profielfracties berekend door de RNBs.
c. De RNBs stellen de berekende dynamische profielfracties conform de huidige werkwijze beschikbaar aan de BRPs.
2. RestantVolumeCorrectiefactor
a. De RCF wordt niet berekend m.b.t. de periode 1-1-2023 t/m de functionele go live van IC273 (1-4-2023).
b. Ter compensatie voor de BRPs wordt het SJISJA-bestand uitgebreid.
3. SJISJA-bestand
a. Het maandelijkse bestand met de som van de SJI en SJA per netgebied per profielcategorie wordt uitgebreid met het vastgesteld afnametype, waardoor de gesommeerde SJI en SJA per combinatie van profielcategorie en vastgesteld afname type berekend en opgeleverd worden.
b. Het uitgebreide SJISJA-bestand wordt m.b.t. de periode 1-1-2022 t/m 31-3-2023 beschikbaar gesteld aan de BRPs.


	Impact op welk document 
(MPM/DPM, BRS, MSP …)
	N.v.t.

	Paragraaf/
pagina
	N.v.t.

	Huidige tekst
	N.v.t.

	Gewenste tekst
	N.v.t.

	Impact bij niet doorvoeren

	BRPs beschikken over de periode 1-1-2023 t/m de functionele go live van IC273 (1-4-2023) niet over de benodigde gegevens om een goede forecast te maken m.b.t. de periode vanaf 1-4-2023. 

	Gewenste oplosdatum

	1-1-2023




Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SI)
	Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren?
	Nee

	Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria
	NVT

	Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten?
	Ja



Beoordeling gremia A2.0 (In te vullen door secretaris)
	Versie*
	Gremium
	Datum
	Oordeel

	0.2
	SI
	8-9-2022
	

	0.6
	SI MFF BAS
	9-9-2022
	RFC is ter intake aangenomen. 

	0.8
	CA
	22-09-2022
	De Change Authority stelt vast dat de RfC 273.3 aansluit bij de doelstellingen van het Programma Allocatie 2.0 (faciliteren verwante processen en vervangen Edine berichten meetdata GV door XML), maar niet in scope is van het Programma Allocatie 2.0.
De Change Authority stelt vast dat de RfC 273.3 enkel impact heeft op Tranche 2 en geen impact heeft op andere onderdelen van het Programma Allocatie 2.0 
De Change Authority keurt de RfC 273.3 goed

	0.9
	SI MFF BAS
	23-09-2022
	De RFC is goedgekeurd. 

	0.99
	SSG MFF BAS
	30-09-2022
	De RFC is vastgesteld. 



Gerelateerde documenten
	Nr
	Omschrijving
	Versie
	Datum
	Auteur

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



Documentbeheer
	Versie
	Datum
	Wijzigingen

	0.1
	31-08-2022
	Eerste versie RFC

	0.6
	13-9-2022
	Intakeverwerking

	0.8
	22-09-2022
	Versie na goedkeuring CA

	1.0
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