# Allocatie 2.0 Tranche 2: RFC 273.3 Verlengen Simulatieperiode

# Request For Change v1.0

# Invulling door indiener: Jorik van Vilsteren

# Contact gegevens

| Referentienummer | RFC 273.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam (werkgroep) | Kernteam Simulatie | Versienummer | 1.0 |
| E-mail | Jorik.vanvilsteren@mffbas.nl | Datum | 22-09-2022 |

# Details (in te vullen door aanvrager RFC)

| Onderwerp | Verlengen Simulatieperiode |
| --- | --- |
| Type | [ x ] Processen [ x ] Functioneel + Technisch (bouw) [ ] Architectuur [ ] Procedure |
| Betrekking op IC/Release nr | IC273 / A2.0 Tranche 2 |
| Blocking issue sector bij niet invoeren? | [ ] Ja [ x ] Nee |
| Referentie/ Wijzigingsverzoek-nummer |  |

| Naam change | RFCxx Verlengen Simulatieperiode |
| --- | --- |
| Reden change | Aanleiding - De simulatieperiode voorafgaand aan A2.0 Tranche, waarin dynamische profielfracties en de RCF berekend worden, loopt volgens het PID Simulatie van 1-1-2022 t/m 31-12-2022. - De geplande functionele go live van IC273 is op 1-4-2023. - BRPs hebben de wens uitgesproken om de simulatieperiode te verlengen tot aan livegang Allocatie 2.0 Tranche 2, om zodoende ook m.b.t. de periode Q1 2023 inzicht te hebben in het effect van IC273 op de allocatie. Probleem - De berekening van RCF (Restvolume Correctie Factor) zoals plaatsvindt in het project Simulatie is in gedurende deze verlenging niet mogelijk door de RNBs, vanwege de realisatie en het testen van de functionaliteit van A2.0 Tranche 2. |
| Voorgestelde oplossing | - Dynamische profielfracties - De deelnemende leveranciers (Vattenfall en Eneco) blijven m.b.t. deze periode de geaggregeerde datasets aanleveren aan de RNBs conform de werkwijze in de simulatieperiode. - M.b.t. de periode 1-1-2023 t/m de functionele go live van IC273 (1-4-2023) worden de dynamische profielfracties berekend door de RNBs. - De RNBs stellen de berekende dynamische profielfracties conform de huidige werkwijze beschikbaar aan de BRPs. - RestantVolumeCorrectiefactor - De RCF wordt niet berekend m.b.t. de periode 1-1-2023 t/m de functionele go live van IC273 (1-4-2023). - Ter compensatie voor de BRPs wordt het SJISJA-bestand uitgebreid. - SJISJA-bestand - Het maandelijkse bestand met de som van de SJI en SJA per netgebied per profielcategorie wordt uitgebreid met het vastgesteld afnametype, waardoor de gesommeerde SJI en SJA per combinatie van profielcategorie en vastgesteld afname type berekend en opgeleverd worden. - Het uitgebreide SJISJA-bestand wordt m.b.t. de periode 1-1-2022 t/m 31-3-2023 beschikbaar gesteld aan de BRPs. |
| Impact op welk document (MPM/DPM, BRS, MSP …) | N.v.t. |
| Paragraaf/ pagina | N.v.t. |
| Huidige tekst | N.v.t. |
| Gewenste tekst | N.v.t. |
| Impact bij niet doorvoeren | BRPs beschikken over de periode 1-1-2023 t/m de functionele go live van IC273 (1-4-2023) niet over de benodigde gegevens om een goede forecast te maken m.b.t. de periode vanaf 1-4-2023. |
| Gewenste oplosdatum | 1-1-2023 |

Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SI)

| Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren? | Nee |
| --- | --- |
| Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria | NVT |
| Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten? | Ja |

Beoordeling gremia A2.0 (In te vullen door secretaris)

| Versie* | Gremium | Datum | Oordeel |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | SI | 8-9-2022 |  |
| 0.6 | SI MFF BAS | 9-9-2022 | RFC is ter intake aangenomen. |
| 0.8 | CA | 22-09-2022 | De Change Authority stelt vast dat de RfC 273.3 aansluit bij de doelstellingen van het Programma Allocatie 2.0 (faciliteren verwante processen en vervangen Edine berichten meetdata GV door XML), maar niet in scope is van het Programma Allocatie 2.0. De Change Authority stelt vast dat de RfC 273.3 enkel impact heeft op Tranche 2 en geen impact heeft op andere onderdelen van het Programma Allocatie 2.0 De Change Authority keurt de RfC 273.3 goed |
| 0.9 | SI MFF BAS | 23-09-2022 | De RFC is goedgekeurd. |
| 0.99 | SSG MFF BAS | 30-09-2022 | De RFC is vastgesteld. |

# Gerelateerde documenten

| Nr | Omschrijving | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# Documentbeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 31-08-2022 | Eerste versie RFC |
| 0.6 | 13-9-2022 | Intakeverwerking |
| 0.8 | 22-09-2022 | Versie na goedkeuring CA |
| 1.0 |  |  |