# Scopewijziging TR2021 door IC270

Request For Change

# Invulling door indiener:  Mirjam van der Horst
Datum: 1 februari 2021

# Contact gegevens

| Referentienummer | NR2021 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam (werkgroep) | M. van der Horst | Versie | 0.99 |
| E-mail | Mirjam.vanderhorst@nedu.nl | Datum | 15 januari 2021 |

# Details (in te vullen door aanvrager RFC)

| Onderwerp | Scope-wijziging TR2021: IC259 verplaatsen naar aparte Najaarsrelease 2021 en het toevoegen van IC270 aan de Najaarsrelease 2021 |
| --- | --- |
| Type | [ ] Processen [ ] Functioneel + Technisch (bouw) [ ] Architectuur [ ] Procedure |
| Betrekking op IC nr | IC270 en IC259 |
| Blocking issue sector bij niet invoeren? | [ ] Ja [ x] Nee |
| Referentie/ Wijzigingsverzoek-nummer |  |

| Naam change | Scopewijziging TR2021 door IC270 |
| --- | --- |
| Reden change | De TR2021 is onderdeel van Allocatie 2.0 (A2.0). Doel van de release is om op 18 maart 2022 onderdelen live te brengen die relatie hebben met Allocatie 2.0, hetgeen aan het einde van het programma moeten leiden tot collectieve slimme meter allocatie. Ondertussen moeten er in de sector ook wijzigingen doorgevoerd worden die geen relatie hebben met Allocatie 2.0. Een voorbeeld hiervan is IC259 Registratie MV op S-AP dat betrekking heeft op Meerdere Leveranciers op 1 aansluiting (MLOEA). Om niet voor een issue een apart release op te tuigen is door middel van een RFC TR2021.2 ‘In scope nemen van IC259 in de TR2021’ besloten dit release afhankelijke issue in scope te nemen van de TR2021. Dit issue heeft betrekking op wijzigingen in het C-AR en niet in C-ARM (zoals alle issues voor Allocatie 2.0). Daarmee bleef IC259 een vreemde eend in de bijt in de release. De situatie doet zich nu voor dat er nog een release afhankelijk issue is dat relatie heeft met MLOEA en gelijktijdig met IC259 live gebracht moet worden. Het issue betreft IC270 ‘EAN-code overdrachtspunt bij MLOEA’. In de planning van de SPC staat nog een release-afhankelijk issue gepland dat dit jaar live moet en geen relatie heeft met TR2021. De logica om de scope van de TR2021 ‘te vervuilen’ met overige release-afhankelijke issue die geen relatie hebben met A2.0 is niet langer urgent omdat er genoeg issues zijn om een aparte release te implementeren. |
| Voorgestelde oplossing | Voorgesteld wordt om IC259 uit scope te halen van de TR2021 en in scope te brengen van een release samen met IC270 (mogelijk het nog vast te stellen issue IC263 kan daaraan worden toegevoegd). Door de SPC kan worden bepaald of deze release Najaarsrelease 2021 moet gaan heten. Samengevat: - IC259 Registratie MV op S-AP (MLOEA) uit scope van de TR2021 en daarmee opheffing van de RFC TR2021.2 - Nieuwe issue IC270 EAN-code overdrachtspunt bij MLOEA in scope met IC259 in separate release met mogelijke naam Najaarsrelease 2021. |
| Impact op welk document (MPM/DPM, SB, BRD, …) | Test en transitieplan voor IC259 moet worden uitgebreid met IC270. |
| Paragraaf/ pagina |  |
| Huidige tekst | - |
| Gewenste tekst | - |
| Impact bij niet doorvoeren | IC270 is niet in scope van een release IC259 blijft vanwege de inhoud en de go-livedatum een vreemd issue in de scope van TR2021. |
| Gewenste oplosdatum | ASAP |

Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SSR-NEDU)

| Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren? | Nee |
| --- | --- |
| Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria | NVT |
| Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten? | Ja |

Beoordeling gremia A2.0 (In te vullen door secretaris)

| 0.2 | SR NEDU I | RFC aangenomen. Voorstel is om issue in apart NR 2021 op te nemen en niet in project Overige releases |
| --- | --- | --- |
| 0.4 | CA | RFC Scopewijziging TR2021 door IC270 is goedgekeurd door de CA. |
| 0.41 | SPC | SPC besluit tot Najaarsrelease 2021 (NR2021) met in scope IC270 en IC259. |
| 0.6 | SR NEDU II | Brengt nog 2 kleine wijzigingen aan namens netbeheerder en geeft aan dat in scope brengen van nieuwe issues weer via RFC moet (reguliere governance) |
| 0.9 | SSG | Akkoord. |
| 0.99 | ALV |  |

# Gerelateerde documenten

| Nr | Omschrijving | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFC TR2021.2 (ALV NEDU 20201111-007.2.1) | 1.0 | 11-11-2020 | M.vdHorst |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# Documentbeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 15-1-2021 | Aanmaak |
| 0.2 | 18-1-2021 | Input review Bram, Joris en Ewout |
| 0.6 | 29-1-2021 | Input Bram |