# TR2021: RFC231.1 Handmatige acties RNB op niet-werkdagen

Request For Change versie 1.0

Versies voor SSG

# Invulling door indiener: ICWE

# Contact gegevens

| Referentienummer | RFC231.1 Handmatige acties RNB op niet-werkdagen |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam (werkgroep) | Peter van der Windt (ICWE) | Telefoon | 088-8963058 |
| E-mail | Peter.vanderwindt@stedin.net | Datum | 8-2-2021 |

# Details (in te vullen door aanvrager RFC)

| Onderwerp | Handmatige acties RNB op niet-werkdagen |
| --- | --- |
| Type | [x] Processen [ ] Functioneel + Technisch (bouw) [ ] Architectuur [ ] Procedure |
| Betrekking op IC nr |  |
| Blocking issue sector bij niet invoeren? | [ ] Ja [x] Nee |
| Referentie/ Wijzigingsverzoek-nummer |  |

| Naam change | RFC231.1 Handmatige acties RNB op niet-werkdagen |
| --- | --- |
| Reden change | Inleiding Op 22 mei 2019 is issue IC231 (Dagelijks versturen meetwaarden) vastgesteld door de ALV NEDU. Dit issue wordt ingevoerd bij de invoering van Allocatie 2.0 (Themarelease 2021). Gekozen oplossing IC231 De meetverantwoordelijke levert t.b.v. de allocatie op alle kalenderdagen voor 10.00 uur de meetgegevens m.b.t. het voorgaande etmaal aan bij de netbeheerder. IC231 schrijft: “De gecollecteerde meetgegevens worden door de meetverantwoordelijke gevalideerd. De meetverantwoordelijke verstrekt de meetgegevens op niet-werkdagen zoals deze dat nu (medio 2019) ook zou doen op werkdagen. Dit is een volledig geautomatiseerd proces bij de meetverantwoordelijke en er komen geen verplichtingen uit voort dat er handmatige acties op niet werkdagen door de meetverantwoordelijke uitgevoerd moeten worden.” IC231 beschrijft verder dat de regionale netbeheerder ook op niet-werkdagen een allocatie uitvoert en de resultaten naar TenneT en de programmaverantwoordelijken stuurt. Hierbij is de keuze gevallen op Optie 2C “ Netbeheerder stuurt na een volledige plausibiliteitscheck gegevens naar programmaverantwoordelijken en TenneT”. I.t.t. de processen bij de meetverantwoordelijk beschrijft IC231 vervolgens niet dat er geen verplichtingen bij de regionale netbeheerder gelden m.b.t. het uitvoeren van handmatige acties n.a.v. de plausibiliteitscheck. Project KMG Vanuit Project KMG (Kwaliteit Meetdata Grootverbruik) is bekeken of het in het kader van een quick win, tot de mogelijkheden behoort om vooruitlopend op de invoering van IC231, op vrijwillige basis allocatieberichten te versturen op niet-werkdagen (lees weekend- en feestdagen) en de daaraan gelijkgestelde dagen conform de werkwijze uit IC231. Probleemstelling De regionale netbeheerders willen graag meewerken aan een snellere implementatie van IC231, maar willen niet verplicht worden om t.b.v. de uitvoering van IC231 handmatige acties op niet-werkdagen uit te voeren. Een dergelijke verplichting is ook nooit beoogd door de werkgroep. |
| Voorgestelde oplossing | Gevraagd besluit Bij de uitvoering van het proces conform IC231 gelden voor de regionale netbeheerders dezelfde beperkingen als voor de meetverantwoordelijken met betrekking tot handmatige acties op niet-werkdagen. Ofwel dat er, net als bij de meetverantwoordelijken, geen verplichting voor de regionale netbeheerders geldt om op niet-werkdagen handmatige acties uit te voeren. Alle regionale netbeheerders kunnen vervolgens op de eerste niet-werkdag na vaststelling in de ALV NEDU met de uitvoering van het proces conform IC231 starten. De programmaverantwoordelijken zullen vooraf via een email geïnformeerd over de start van uitvoering van dit proces. |
| Impact op welk document (MPM/DPM, SB, BRD, …) | N.v.t. |
| Paragraaf/ pagina |  |
| Huidige tekst |  |
| Gewenste tekst |  |
| Impact bij niet doorvoeren | De regionale netbeheerders wachten tot de go-live van TR2021 met de uitvoering van het proces conform IC231. |
| Gewenste oplosdatum | In verband met de beoogde quick-win vanuit KMG, zo spoedig mogelijk. |

Beoordeling RFC op de 3 change criteria (In te vullen door secretaris SSR-NEDU)

| Blocking issue voor de sector als niet doorvoeren? | Nee |
| --- | --- |
| Toets van het blocking issue aan de Acceptatie criteria | N.v.t. |
| Kan RFC worden geabsorbeerd in huidige planning en kosten? | Ja. Indien akkoord wordt gegeven op deze RFC dan kunnen de regionale netbeheerders direct en vooruitlopend op de TR2021, starten met de dagelijkse aanlevering van meetwaarden conform IC231. |

Beoordeling gremia A2.0 (In te vullen door secretaris)

| Versie* | Gremium | Datum | Oordeel |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | SR NEDU I | 12-2 | Geen bezwaren binnen gekomen. RNB nemen risico dat issue eerder dan informatiecodewijziging en netcodewijzing live gebracht wordt. Ook verwerking persoonsgegevens indien GV-aansluiting natuurlijk persoon is. |
| 0.4 | CA | 18-2 | RFC 231.1 Handmatige acties RNB op niet-werkdagen is goedgekeurd door de CA. Wel vraag wat er gebeurt nadat programma Allocatie 2.0 is afgerond. |
| 0.6 | SR NEDU II | 19-2 | Akkoord maar met aanpassing tekst Voorgestelde oplossing. |
| 0.9 | SSG | 19-2 | Akkoord. |
| 0.99 | ALV | 3-3 |  |

# Gerelateerde documenten

| Nr | Omschrijving | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IC231 Dagelijks versturen meetwaarden | 1.0 | 22-05-2019 | ICWE |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

# Documentbeheer

| Versie | Datum | Wijzigingen |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 27-1-2021 | Eerste aanzet |
| 0.2 | 29-1-2021 | Bijgewerkte versie t.b.v. afhandeling door de verschillende NEDU gremia |
| 0.21 | 2-2-2021 | Vragen aan indiener door Vz SR NEDU |
| 0.22 | 8-2-2021 | Bijgewerkte versie na beantwoording vragen voorzitter SR NEDU |
| 0.4/0.6 | 12-2-2021 | Versie na intake SR NEDU. |
| 0.9 | 19-2-2021 | Versie na vaststelling in de SR NEDU d.d. 19-2-2021. |
| 0.99 | 19-2-2021 | Versie na goedkeuring in de SSG d.d. 19-2021. |
| 1.0 | 4-3-2021 | Versie vastgesteld. |