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	Versie
	Versiedatum
	Ontvangers
	Wijzigingen

	0.1
	02-06-2020
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	Initiële versie
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	EDSN TR2021 Projectteam
	Aangepaste versie
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	NEDU
	Aangepaste versie
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	SR NEDU  
	Definitieve versie (voorlopig)
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	22-06-2020
	ALV NEDU
	Definitieve versie (ter vaststelling)
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	ALV NEDU
	Vastgestelde versie
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	Ref
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	Eigenaar
	Datum
	Versie
	Status

	1
	Generieke Test Afspraken EDSN
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	2
	PID NEDU Themarelease 2021 T1
	NEDU
	
	0.4
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	Doelstellingen
	Het doel van dit High Level Mastertestplan is om namens de NEDU alle betrokkenen te informeren over de aanpak, activiteiten en de op te leveren (eind)producten met betrekking tot het testtraject van het project TR2021. De testopdracht is het vaststellen van de kwaliteit van de centrale systemen, controleren dat er technisch en functioneel een juiste connectiviteit is tussen de centrale systemen en de decentrale systemen, waardoor geborgd wordt dat berichtuitwisselingen conform de requirements/user stories mogelijk is. Naast het vaststellen van de kwaliteit is kwaliteitsborging een essentieel onderdeel van de testopdracht. Op basis van de resultaten van de testen kan besloten worden of de configuratie in beheer wordt genomen.  
Dit document betreft een High Level Mastertestplan, aangezien de daadwerkelijke testactiviteiten en op te leveren (eind)producten over een aanzienlijke periode uitgevoerd en gerealiseerd gaan worden wordt er in een later stadium van dit project een update van dit document opgeleverd.

	Scope
	De scope van de testopdracht is: Het vaststellen van de kwaliteit van de doorgevoerde wijzigingen in de centrale systemen, interfaces en berichten, alsmede de controle op bestaande functionaliteiten. Tevens het faciliteren van en treffen van voorbereidingen om het voor marktpartijen mogelijk te maken om decentrale wijzigingen te kunnen testen middels 'vrije testen'. 
Buiten scope van de testopdracht valt: Testactiviteiten op de decentrale systemen van de marktpartijen. 
Uitzondering: Tennet's MMC Hub is randvoorwaardelijk voor een succesvolle livegang van TR2021. De MMC Hub - met name de connectiviteit met de MMC Hub - is, als onderdeel van de integratietest, in scope van dit High Level Mastertestplan.

	Aanpak
	Vaststellen van de kwaliteit van de gewijzigde functionaliteiten binnen de wijziging op de centrale systemen die in beheer zijn bij EDSN. Voor elke sprint wordt een testaanpak beschreven in een testplan voor de betreffende sprint.

	Projectresultaten
	Het belangrijkste projectresultaat is het opleveren van een Vrijgave Advies GAT aan de Stuurgroep bij het afronden van de testperiode op basis van vastgestelde kwaliteitscriteria en acceptatiecriteria.  
Het project heeft een Go Live moment, namelijk 20 november 2021.

	Testplanning
	Test:
Unit Test (UT)
Systeem & Integratie Test (SIT)
Performance Test (PT)
Functionele Acceptatie Test EDSN (FAT/E) - Sanity Check
Functionele Acceptatie Test Kopgroep (FAT/K) -(Progressie en Regressie Test)
Gebruikers Acceptatie Test (GAT)
Sanity Check

	Planning:
UT = onderdeel van de usecase, sprint
SIT = onderdeel van de usecase, sprint
PT = onderdeel van de usecase, sprint
FAT/E = onderdeel van de usecase, sprint

FAT/K = 30/08/2021 - 10/09/2021

GAT = 13/09/2021 - 05/11/2021
Sanity Check = 20/11/2021


	 Uitgangspunten
	• Wijzigingen in de planning worden tijdig met alle betrokkenen afgestemd
• Wijzigingen op eenmaal vastgestelde documenten dienen de formele change-procedure te doorlopen
• Het testteam heeft tijdig een stabiele testbasis nodig om te kunnen starten met de testspecificatie
• De gewijzigde software wordt door de SI’s volledig en correct (conform specificatie) op testomgeving gezet volgens de afgesproken planning




	Risico's
	Bedreiging
	Mitigerende maatregel

	 
	C-ARM Afhankelijkheid andere projecten en releases
TR2021 gaat developen en testen op een development omgeving waar mogelijk ook andere projecten op gerealiseerd gaan worden. Mogelijk heeft dit impact op enerzijds beschikbaarheid resources en anderzijds tijdigheid beschikbare omgevingen voor testactiviteiten. 

	Structurele afstemming met het Programma C-ARM, Project SR2021, EDSN C-ARM Development & Operations (na transitie C-ARM), eventuele andere projecten en Release Management over de beschikbaarheid van resources omgevingen.

	
	
C-ARM Afhankelijkheid met Programma C-ARM en Transitie naar EDSN Development & Beheer
De transitie van het C-ARM systeem van het Programma C-ARM naar EDSN Development & Beheer vindt momenteel plaats. 
Indien deze transitie ten tijde van testwerkzaamheden voor TR2021 nog niet afgerond is, leidt dit mogelijk tot het niet beschikbaar hebben van benodigde resources voor support tijdens testen (development en operations).

	
Structurele afstemming met C-ARM Operations en het C-ARM Transitie Team over beschikbaarheid benodigde development en operations resources in het kader van testactiviteiten.

	 
	Beschikbare Testdata
De Kopgroep Testen en de Gebruikers Acceptatie Testen dienen uitgevoerd te worden op basis van fictieve testdata. Dit heeft mogelijk impact op de uit te testscenario's, onderdeel uitmakend van de progressie- en regressietesten uit te voeren door de Kopgroep.
	Tijdige en structurele afstemming met Kopgroep Testen, alsmede bewuste keuzes maken van test strategieën op basis van uitgewerkte kosten/baten analyses.

	
	Feature Toggling
Gedurende de realisatie wordt in het C-ARM domein gebruik gemaakt van zgn. feature toggling. Dit heeft mogelijk impact op uitgevoerde testen - onderdeel uitmakend van de definition of done - , zodra feature toggling in een later stadium verwijdert dient te worden, alvorens te kunnen releasen.
	Afstemming met Development Teams en C-ARM Operations over de omgang met feature toggling gedurende de verschillende fasen van het project (ontwerp, bouw, test en evt. transitie).

	
	
Onzekerheid Scope
Onderdeel van IC249 betreft uitfaseren van VAP, echter is er een kans dat dit aspect komt te vervallen. Mogelijk impact op testactiviteiten, integratietest en planning.
	
Structurele afstemming met SG CMF en ALV  NEDU over scope van het project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1

	
	Marktpartijen zijn niet op tijd klaar met decentrale activiteiten
Indien marktpartijen decentraal nog niet klaar zijn om deel te nemen aan de GAT, dan heeft dit impact op het tijdig doorlopen van testscenario's. 
	Tijdige en structurele afstemming met project- en testmanagers van marktpartijen inzake planning, resources, benodigde omgevingen, testdata, etc.

	
	MMC Hub wordt niet tijdig opgeleverd
Randvoorwaardelijk voor een succesvolle livegang van TR2021 betreft de communicatie met Tennet's MMC Hub, indien deze niet voor aanvang van integratie-, kopgroep en GAT testen is opgeleverd kan de end-to-end keten niet getest worden.
	Structurele afstemming met project team Tennet dat zich bezighoudt met de implementatie van de MMC Hub.






[bookmark: _Toc42843786]Afbakening High Level Master Testplan
Het uitgangspunt van het testtraject staat beschreven in de Generieke Testafspraken EDSN (GTA). In dit High Level Mastertestplan (MTP) worden namens de NEDU alleen aanvullingen of afwijkingen op de GTA beschreven. Daarnaast beschrijft het MTP de teststrategie die project-specifiek is. Het PID en de Product Risico Analyse vormen de basis hiervoor.
Dit Mastertestplan beschrijft enkel de globale teststrategie, aangezien de daadwerkelijke testactiviteiten over meer dan een jaar gaan plaatsvinden, een nadere detaillering (incl. Product Risico Analyse) volgt op een later moment, maar in ieder geval voorafgaande aan het Detail Test Plan GAT (DTP GAT).
 
[bookmark: _Toc42843787][bookmark: _Toc256000006][bookmark: _Toc391900164]Project en projectdoelstelling 
Dit Mastertestplan is onderdeel van het project TR2021 (Thema Release 2021 Allocatie 2.0 Tranche 1). De doelstelling van het project is het doorvoeren van wijzigingen uit de in het PID vastgestelde issues/wijzigingen. 

[bookmark: _Toc42843788]Doel van het Master Testplan
Het doel van dit Mastertestplan is om alle betrokkenen te informeren over de aanpak, activiteiten en de op te leveren (eind)producten met betrekking tot het testtraject van het project. Tevens dient dit document als beheersingsinstrument om kaders en richtlijnen te stellen voor het werkpakket Testen als onderdeel van het project TR2021.

[bookmark: _Toc42843789]Opdrachtgever en opdrachtnemer
De opdrachtgever van het testtraject is projectmanager van TR2021. De opdrachtnemer is de testmanager/testanalist van EDSN.

[bookmark: _Toc256000007][bookmark: _Toc391900165][bookmark: _Toc42843790]Beschrijving van de opdracht
Vaststellen van de kwaliteit van de gewijzigde functionaliteit op de centrale systemen die in beheer zijn bij EDSN. 

Het hoofddoel van het testtraject is het opleveren van een onderbouwd advies m.b.t. de in productie name van de gewijzigde systemen.

[bookmark: _Toc42843791]Randvoorwaarden van de opdracht
Randvoorwaarden van de opdracht zijn:

· Van belang is dat de acceptatiecriteria van de producten goedgekeurd zijn voor de aanvang van de FAT;
· Tijdige beschikbaarheid van omgeving voor C-ARM, incl. Axway en Outsystems en Extracten;
· Voor aanvang van de Functionele Acceptatie Test Kopgroep (FAT-K) dient een door EDSN succesvolle Unit Test (UT), Systeem- en Integratie Test (SIT), Automatische Regressie Test (ART) en Functionele Acceptatie Test EDSN (FAT-E) uitgevoerd te zijn, concreet betekent dit zonder kritieke of hoge bevindingen;
· Voor aanvang van de Functionele Acceptatie Test Kopgroep (FAT-K) en Gebruikers Acceptatie Test (GAT) dient van tevoren een set aan testscenario’s overeengekomen te zijn;
· Tijdige beschikbaarheid van testdata op basis van de van tevoren overeengekomen set aan testscenario’s.
· Alle testactiviteiten, waarbij gebruik gemaakt wordt van productiedata en gepseudonuimiseerde data, vinden plaats conform het EDSN testbeleid en conform het EDSN Privacy & Security beleid. Hieronder valt tevens elke verwerking van data, om te komen tot een set aan anonieme of pseudonieme data.

[bookmark: _Toc42843792]Binnen de scope van de opdracht
De scope van het project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 betreft het vaststellen van de kwaliteit van de doorgevoerde wijzigingen in de centrale systemen, interfaces en berichten, alsmede de controle op bestaande functionaliteiten. Tevens het faciliteren van en treffen van voorbereidingen om het voor marktpartijen mogelijk te maken om decentrale wijzigingen te kunnen testen middels 'vrije testen'.
 
Het betreft de volgende issues:

	Scope ‘TR2021’

	Issue nr.
	Omschrijving:
	Impact op systeem:
	Status:

	IC248
	Reclamatieproces MV/PV/RNB
	C-ARM
	Vastgesteld

	IC249
	Meetdata GV Telemetrie
	C-ARM / 
C-AR
	Vastgesteld



Daarnaast bevat de scope van dit project de volgende testactiviteiten:
· UT/ART: De Unit Test, Automatische Regressie Test en Functionele Acceptatie Test zijn onderdeel van de Definition of Done van usecases en vindt plaats onder de regie van de Development Teams, in het bijzonder onder regie van de Scrum Master en Product Owner.
· Performance Test (PT): De Performance Test is een vereiste vanuit EDSN Operations (acceptatiecriteria EDSN Beheer), deze wordt tevens uitgevoerd door DEV Teams als onderdeel van de sprint.
· FAT-E: De Functionele Acceptatie Test uitgevoerd door EDSN Beheer betreft een Sanity Check alvorens de omgeving vrij te geven voor de Kopgroep, deze test is onderdeel van de sprint.
· Integratie Test (IT): De Integratie Test is een wens vanuit EDSN Operations om de keten van centrale systemen te testen alvorens de functionaliteiten voor acceptatiedoeleinden beschikbaar wordt gesteld aan de markt.
· TenneT MMC Hub: Onderdeel van de integratie test is de connectiviteit met de MMC Hub van TenneT, om aan te kunnen tonen dat berichten correct in en uit  C-ARM worden verwerkt. 
· FAT-K: De Functionele Acceptatie Test uitgevoerd door de Kopgroep wordt uitgevoerd onder regie van het project, in het bijzonder onder de regie van de Test Manager. 
· GAT: De Gebruikers Acceptatie Test uitgevoerd door testresources van betrokken marktpartijen (RNBs, LNBs, LVs, MVs en PVs), wordt uitgevoerd onder regie van het project, in het bijzonder onder de regie van de GAT Test Manager. 
· PENTEST (PENT): De Pentest is een vereiste vanuit EDSN Operations (acceptatiecriteria EDSN Beheer), deze wordt uitgevoerd door een derde onafhankelijke partij in opdracht van EDSN Operations.
· Go Live Sanity Check (PAT): De Productie Acceptatie Test is een Sanity Check en is onderdeel van het werkpakket Transitie en wordt door EDSN Beheer uitgevoerd onder regie van het project.



[bookmark: _Toc42843793]Buiten de scope van de opdracht
Zaken die buiten scope zijn maar wel het hier vermelden waard zijn:
· Centrale landschap: Alle overige aanpassingen aan het centrale landschap die los staan van de issues van TR2021. Te denken valt dan aan maand releases, hardware wijzigingen (refresh).
· Als onderdeel van het centrale IT-landschap heeft C-ARM connectie met meerdere (‘centrale’) applicaties, zoals C-AR, MDD, TMR.
· Decentrale systemen: Aanpassingen aan decentrale omgevingen van de betrokken marktpartijen, excl. ketentesten.
· De connectiviteit tussen MMC-Hub en betrokken marktpartijen is verantwoordelijkheid van TenneT. 
[bookmark: _Toc256000010][bookmark: _Toc391900168]



[bookmark: _Toc42843794]Teststrategie
De teststrategie is gebaseerd op risico denken: een systeem moet zodanig voldoen in de praktijk dat er geen onacceptabele risico's voor de organisatie uit voortvloeien, daarnaast is de beschikbare tijd om te testen beperkt; niet alles kan even zwaar worden getest. Dus zijn er keuzes gemaakt. Daarbij is ernaar gestreefd om de testcapaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk over het totale testtraject te verdelen.

[bookmark: _Toc42843795]Productrisicoanalyse
In dit High Level Master Test Plan wordt geen Product Risico Analyse opgesteld, deze wordt in een later stadium alsnog uitgevoerd als onderdeel van het project TR2021, vooruitlopend op het Detail Test Plan GAT.

[bookmark: _Toc42843796]Teststrategie
Om de risico’s op het gebied van Functionaliteit te mitigeren worden er meerdere testvormen toegepast:
· Automatische Regressie Test (ART) op de development omgeving
· Regressie Test door de Kopgroep als onderdeel van de Functionele Acceptatie Test Kopgroep (FAT-K)
· End -to-end ketentest als onderdeel van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) om met name bij de kruisende processen te kunnen testen of de juiste marktpartij de juiste gegevens krijgt toegezonden.

Om de risico’s met betrekking tot Beveiligbaarheid te mitigeren worden er meerdere testvormen toegepast:
· End -to-end ketentest als onderdeel van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) om met name bij de kruisende processen te kunnen testen of de juiste marktpartij de juiste gegevens krijgt toegezonden, om zodoende eventuele datalekken tegen te tackelen.
· Pentest door een 3e onafhankelijke partij, dit is tevens een acceptatie criteria vanuit EDSN Beheer.

Om de risico’s met betrekking tot Performance te mitigeren wordt er een loadtest uitgevoerd, met name om de verwachte piekbelasting rondom de jaarwisseling en juli-piek af te kunnen vangen. Deze loadtest dient verder uitgewerkt te worden in een later stadium van het project. 

Om de risico’s met betrekking tot Betrouwbaarheid te mitigeren worden er meerdere testvormen toegepast:
· End-to-end ketentest als onderdeel van de Gebruikers Acceptatie Test, waarbij de nadruk komt te liggen op de kruisende processen, aangezien dit complexe functionaliteit is die goed getest dient te worden om te kunnen bepalen of het betrouwbaar is.
· Regressie test als onderdeel van de Functionele Acceptatie Test Kopgroep (FAT-K).

Om de risico’s met betrekking tot Compatibiliteit te mitigeren wordt er een Integratietest uitgevoerd, waarbij primair de focus ligt op gewijzigde applicaties (C-ARM, C-AR, MMC Hub), deze gewijzigde applicaties worden meegenomen in de testvoorbereidingen.



[bookmark: _Toc42843797]Testaanpak
Bij EDSN wordt de software in fases opgeleverd, waarbij Unit Testen (UT), Systeem- en Integratie Testen (SIT), Automatische Regressie Testen (ART) en eventuele Performance Testen (PT) plaats vinden binnen de development teams. 

De Functionele Acceptatie Test (FAT-E) wordt uitgevoerd door EDSN Beheer. De risicomatrix dient als uitgangspunt voor het opstellen en uitvoeren van testgevallen. 

Daarnaast worden er testen uitgevoerd door de marktpartijen, namelijk de Functionele Acceptatie Testen - Kopgroep (FAT-K) en Gebruikers Acceptatie Testen (GAT). 

Tot slot vindt er na de deployment op de productie omgeving een Sanity Check plaats door EDSN Beheer, alvorens de nieuwe functionaliteiten in beheer te kunnen nemen.

Unit Testen (UT) en Automatische Regressie Testen (ART)
Bij EDSN wordt de software in fases opgeleverd, waarbij Unit Testen (UT) en Automatische Regressie Testen (ART) plaats vinden binnen de development teams C-ARM. Vanuit de development teams wordt een testrapport opgeleverd per release sprint (of feature). 

Performance Test (PT)
De DEV Teams voeren de performance test uit, dit is onderdeel van het Test Rapport (Vrijgave Advies) van het DEV team C-ARM.

[bookmark: _Toc42843798]Functionele Acceptatie Test EDSN (FAT-E)
De Functionele Acceptatie Test (FAT-E) betreft een Sanity Check, deze wordt uitgevoerd door EDSN Beheer. Na uitvoering van deze Sanity Check wordt de functionaliteit vrijgegeven voor de Functionele Acceptatie Test door de Kopgroep. 



[bookmark: _Toc42843799]Integratietest (IT)
Een onderdeel van de uit te voeren testen binnen de development teams is de Integratietest. De development teams voeren zelf de Systeem- & Integratietesten uit. Naast de gewijzigde functionaliteiten in C-ARM dient tevens de integratie getest te worden tussen:

· C-ARM en C-AR (Daily Sync)
· C-ARM en MMC Hub TenneT*

De integratietest wordt in een later stadium verder uitgediept en uitgewerkt, zodat de juiste verwachtingen tijdelijk gecommuniceerd en vervolgens gemanaged kunnen worden.

*De MMC Hub van TenneT wordt onderdeel van het werkpakket Transitie, het is wenselijk om de keten te testen inclusief MMC Hub, echter is op dit moment nog niet duidelijk of dit daadwerkelijk onderdeel wordt van de Integratietest Centrale Systemen.

[bookmark: _Toc42843800]Functionele Acceptatie Test Kopgroep (FAT-K)
Daarnaast worden er testen uitgevoerd door de marktpartijen, namelijk de Functionele Acceptatie Testen - Kopgroep (FAT-K) en Gebruikers Acceptatie Testen (GAT). Voor het uitvoeren van de Functionele Acceptatie Test Kopgroep wordt een zgn. kopgroep geïnstalleerd, deze kopgroep bestaat uit een afvaardiging namens netbeheerders (LNBs/RNBs), leveranciers (LVs), programma verantwoordelijken (PVs) en meetverantwoordelijken (MVs). 

Voorafgaande aan de Functionele Acceptatie Test Kopgroep vindt er een witness test plaats, alwaar de Kopgroep in de vorm van een demo, waarin de werkbaarheid van nieuwe functionaliteiten - specifiek voor TR2021 –  aantoonbaar gemaakt wordt. 

De Kopgroep voert enerzijds progressie en anderzijds regressie testen uit om te toetsen of functionaliteiten en/of processen werken conform verwachting, met als doel om blocking issues tijdens de Gebruikers Acceptatie Test (en eventuele uitloop) te voorkomen.

Tijdens de uitvoering van de FAT-K dient er een gestroomlijnd bevindingenproces opgetuigd te zijn, dit zal in een later stadium verder vorm krijgen, in samenwerking met EDSN Operations.

[bookmark: _Toc42843801]Gebruikers Acceptatie Test (GAT)
Voor het uitvoeren van de Gebruikers Acceptatie Test hebben alle betrokken marktpartijen de mogelijkheid om de nieuwe functionaliteiten te testen, de GAT scenario’s spitsen zich toe op de functionaliteit van centrale systemen. Tevens dienen marktpartijen tijdens de GAT de kwalificatiescenario’s te doorlopen, die zich toepsitsen op een technisch correcte berichtuitwisseling. 

Naast de gebruikers acceptatie testen is er gedurende deze periode tevens de mogelijkheid voor vrije testen. Echter is er tijdens de uitvoer van deze werkzaamheden geen dedicated support vanuit EDSN Beheer, deze focust zich volledig op de marktpartijen die een Gebruikers Acceptatie Test (GAT) uitvoeren. Bevindingen uit deze vrije testen worden door EDSN Beheer wel in behandeling genomen, conform het verder uit te werken bevindingenproces.
Tijdens de uitvoering van de GAT dient er een gestroomlijnd bevindingenproces opgetuigd te zijn, dit zal in een later stadium verder vorm krijgen, in samenwerking met EDSN Operations.

[bookmark: _Toc42843802]Pentest (PENT)
In opdracht van EDSN Beheer voert een onafhankelijke partij een pentest uit. Deze pentest is onderdeel van de acceptatiecriteria van EDSN Beheer op het gebied van Beveiligbaarheid. 

[bookmark: _Toc42843803]Sanity Check EDSN Beheer – In beheername plan
Gedurende de Go Live voert EDSN Beheer wederom een Sanity Check uit, de uitkomst van deze test is onderdeel van het In beheername plan welke opgeleverd wordt door EDSN Beheer.


[bookmark: _Toc42843804]Acceptanten en acceptatiecriteria
In dit hoofdstuk wordt vastgelegd wie voor welke fase acceptanten zijn binnen dit project. Verder worden de verschillende soorten acceptatiecriteria beschreven en wordt het acceptatieproces toegelicht.

Onderstaand overzicht geeft de testsoort, uitvoerder, oplevering en acceptant weer:

	Testsoort:
	Uitvoerder:
	Oplevering:
	Acceptant:

	Unit Test (UT)
	EDSN Development Teams
	Testrapport Sprint
	EDSN Operations

	Performance Test (PT)
	EDSN Development Teams
	Testrapport Sprint
	EDSN Operations

	Automatische Regressie Test (ART)
	EDSN Development Teams
	Testrapport Sprint
	EDSN Operations

	Functionele Acceptatie Test – Sanity Check EDSN (FAT-E)
	EDSN Operations
	Testrapport
	EDSN Operations

	Integratie Test
	Project TR2021 – CoET
	Testrapport
	EDSN Operations

	Functionele Acceptatie Test Kopgroep (FAT-K)
	Kopgroep Project TR2021
	Testrapport
	ALV NEDU

	Gebruikers Acceptatie Test (GAT)
	Marktpartijen 
	Testrapport
	ALV NEDU

	Pentest (PenT)
	3e onafhankelijke partij
	Testrapport
	EDSN Operations

	Sanity Check EDSN Beheer
	EDSN Operations
	Verder uitgewerkt in In beheername Plan 
	EDSN Operations






[bookmark: _Toc42843805]Testplanning en testorganisatie
[bookmark: _Toc42843806]Testplanning

Het tijdschema voor de geplande uitvoering van de testen is op hoofdlijnen als volgt: 

	Omschrijving
	Wanneer

	Unit Testen (UT)
	Tijdens development sprint

	Automatische Regressie Test EDSN (ART-E)
	Tijdens development sprint

	Performance Test (PT)
	Tijdens development sprint

	Functionele Acceptatie Test (Sanity Check) EDSN (FAT-E)
	Na oplevering sprint

	Integratie Test (IT)
	Na FAT (Sanity Check) EDSN

	Functionele Acceptatie Test Kopgroep (FAT-K)
	30-08-2021 / 10-09-2021

	Gebruikers Acceptatie Test (GAT) (incl. hertest)
	13-09-2021 / 29-10-2021

	Freeze / uitloop
	01-11-2021 / 19-11-2021

	Sanity Check EDSN Beheer
	20-11-2021



Bij elke testbare oplevering wordt door de ontwikkelaars een demo gegeven aan belanghebbenden. Daarnaast wordt de kopgroep uitgenodigd bij de demo’s, zodat zij ook alvast een beeld hebben bij hetgeen er gebouwd is.
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Onderstaand een overzicht van de belangrijkste mijlpalen van het testtraject. De data worden hier ingevuld, zodra meer bekend is over de testplanning. 

	Mijlpaal
	Datum

	Definitief vrijgave advies EDSN Operations opleveren
	28-08-2021

	Definitief vrijgave advies FAT Kopgroep opleveren
	10-09-2021

	Definitief vrijgave advies GAT opleveren
	29-10-2021

	Definitief vrijgave advies Sanity Check opleveren
	20-11-2021





[bookmark: _Toc42843808]Testorganisatie
De testorganisatie TR2021 bestaat naast een Test Coordinator uit:
· Kopgroep
· Functioneel Beheer C-ARM
· Development Teams C-ARM
· Release Management

Kopgroep
De Kopgroep zijn testers van de leden van de NEDU, waarbij elke marktrol met minimaal twee afgevaardigden is vertegenwoordigd.
De leden van de Kopgroep zijn de zgn. ‘Frontrunners’ van de markt, zij krijgen als eerste de nieuwe functionaliteiten onder ogen. Na een demo van de gerealiseerde functionaliteiten wordt er door de leden van de Kopgroep een van te voren overeengekomen set aan progressie- en regressie testscenario’s doorlopen. Tevens geeft de Kopgroep advies over de vrijgave van de acceptatie omgeving voor aanvang van de gebruikers acceptatie testen en vrije testen door de marktpartijen.

Operation Teams C-ARM
Ten tijde van de Kopgroep Testen en de Gebruikers Acceptatie Testen dienen issues via de algemene mailbox projecten@edsn.nl gelogd te worden. Functioneel Beheer is eigenaar van deze mailbox, logt de ontvangen issues in het centrale ticketsysteem van EDSN, voert een eerste analyse uit op de ontvangen issues en zet de ontvangen issues uit binnen de EDSN Organisatie. 
Tevens dient Operations C-ARM ten tijde van het oplossen en opleveren van bevindingen sanity checks te doen alvorens de nieuwe functionaliteiten vrij te geven voor testactiviteiten voor het project. 

Development Teams C-ARM
De Development Teams C-ARM hanteren een Agile-werkwijze voor het realiseren van nieuwe functionaliteiten. De Unit Testen, Performance Testen zijn onderdeel van de Definition of Done, de aansturing van deze testen geschiedt dan ook niet via het project TR2021, het project TR2021 is derhalve als stakeholder aanwezig op de momenten dat nieuwe functionaliteiten gedemonsteerd worden (demo’s).
Ten tijde van Kopgroep Testen en Gebruikers Acceptatie Testen zijn development en test resources benodigd voor het oplossen en testen van eventuele issues.

Release Management
Release Management is onderdeel van de testorganisatie voor het treffen van voorbereiden van releases op de verschillende omgevingen (Ontwikkel, Test, Acceptatie en Productie). Tevens dient release management onderdeel te zijn van het team ten tijde van Kopgroep Testen en Gebruikers Acceptatie Testen om ervoor te zorgen dat eventuele issues op procesmatige en gecontroleerde wijze gereleased en ter hertest aangeboden worden.
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