Inhoudsopgave

1	Gebruikersacceptatie Testplan	3

1.1	Versie geschiedenis en verspreiding	3

1.2	Goedkeuring	3

1.3	Referenties	4

1.4	Afkortingen	4

2	Afbakening Gebruikers Acceptatie Testplan	5

2.1	Doel van dit Detail Testplan	5

2.2	Randvoorwaarden en uitgangspunten	5

3	Gebruikers Acceptatietest	6

3.1	Doel van de GAT	6

3.2	Randvoorwaarden GAT	6

3.3	Groepsindeling RNB/LNB/PV/MV	6

3.4	Contactmomenten	6

3.5	Support EDSN / Tennet TSO	7

3.6	Selectie Marktpartijen	7

3.7	Participatie	7

3.8	Scope	7

3.9	GAT-Testperiode TR2021 A2.0 T1	8

3.10	Bevindingen	8

3.11	Testvoortgang bijhouden	8

4	Testdata & omgevingen	9

4.1	Testdata in C-AR (incl. PUD) / CARM – MMC Hub / CPS	9

4.2	Met fictieve marktrollen testen	9

4.3	Samen met collega marktpartijen testen	9

4.4	Omgevingen	9

4.5	Deployments	10

5	Testplanning	11

# Gebruikersacceptatie Testplan

## Versie geschiedenis en verspreiding

| Versie | Datum | Ontvanger | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 16-07-2021 | EDSN A&R OPS, EDSN RM, Kopgroep | Initiele versie |
| 0.5 | 23-08-2021 | EDSN A&R OPS, EDSN RM, Tennet TSO, Kopgroep | Aangepaste versie |
| 0.6 | 13-09-2021 | EDSN Projecten, EDSN Beheer, NEDU | Commentaren verwerkt |
| 0.99 | 20-09-2021 | ALV NEDU | Vaststelling |
| 1.0 | 29-09-2021 |  | Vastgesteld door de ALV NEDU |
| 1.99 | 29-11-2021 | ALV NEDU | Ter Vaststelling |

## Goedkeuring

Dit document is geldig indien goedgekeurd en ondertekend door:

| Naam | Functie | Datum | Versie |
| --- | --- | --- | --- |
| Mark Ruiter | Projectmanager EDSN | 17-09-2021 | 0.6 |
| Mirjam van der Horst | Projectmanager NEDU | 17-09-2021 | 0.6 |
| SR | SR NEDU / SR CMF | 17-09-2021 | 0.6 |
| ALV | ALV leden | 29-09-2021 | 0.99 |
| ALV goedgekeurd | Marktpartijen | 30-09-2021 | 1.0 |
| ALV goedgekeurd | ALV leden | 15-12-2021 | 2.0 |

## Referenties

| Ref | Titel | Eigenaar | Datum | Versie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PID NEDU Themarelease 2021 T1 | NEDU |  | 1.0 | Concept |
| 2 | SD150 High Level Master Testplan | EDSN |  | 1.0 | Concept |
| 3 | Rapport Product Risico Analyse Allocatie 2.0 Tranche 1 | EDSN |  | 1.0 | Concept |
| 4 | Acceptatiecriteria fase 3 D1.0 | NEDU |  | 1.0 | Vastgesteld |
| 5 | 20210311 - ALLOCATIE 2.0 - Plan van Aanpak Acceptatie | NEDU |  | 0.55 | Concept |
| 6 | Testdata - Subset - ARM en C-AR | EDSN |  | 0.9 | Concept |
| 7 | Databeladingen & omhangen omgevingen CAR - CARM | EDSN |  | 1.0 | Vastgesteld |
| 8 | Tennet Web Services Guide | Tennet TSO |  | 3.3 | Definitief |

## Afkortingen

| Afkorting | Omschrijving |
| --- | --- |
| ALV | Algemene leden vergadering |
| C-AR | Centraal Aansluitingen Register |
| C-ARM | Centralisatie Allocatie, Reconciliatie en Meetdata |
| CMF | Centrale Markt Facilitering |
| CPS | Centraal Post Systeem |
| CTS | Centrale Toegangs Server |
| EDSN | Energie Data Services Nederland B.V. |
| FAT-E | Functionele Acceptatie Test EDSN |
| FAT-K | Functionele Acceptatie Test Kopgroep |
| GAT | Gebruikers Acceptatie Test |
| GTA | Generieke Test Afspraken |
| LNB | Landelijk Netbeheerder |
| LV | Leverancier |
| MMC Hub | Market-Market-Communication Hub |
| MTP | Mastertestplan |
| MV | Meetverantwoordelijke |
| NEDU | Nederlandse Energie Data Uitwisseling |
| PID | Project Initiatie Document |
| PV | Programma Verantwoordelijke |
| RNB | Regionale Netbeheerder |
| TR2021 | Thema Release 2021 |

Afbakening Gebruikers Acceptatie Testplan

## Doel van dit Detail Testplan

Het doel van dit Detail Test Plan GAT is om alle betrokken marktpartijen te informeren over de aanpak en activiteiten met betrekking tot de gebruikers acceptatie testen. In dit Detail Test Plan GAT worden geen onderwerpen behandeld, welke al in het mastertestplan staan beschreven.

## Randvoorwaarden en uitgangspunten

Aanvullend op de uitgangspunten in de generieke testafspraken (GTA) en het Master Test Plan (MTP), geldt als uitgangspunt voor de gebruikersacceptatietest:

- Om aan te mogen vangen met de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) dient er een positief Vrijgave Advies door de Kopgroep te zijn opgeleverd aan de ALV NEDU.

- Om deel te nemen aan de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) dient een marktpartij zich reeds gekwalificeerd te hebben, conform het Kwalificatieplan A2.0 Tranche 1 Tennet TSO.

- Tijdige beschikbaarheid van testomgevingen, dit geldt zowel voor EDSN (C-ARM / C-AR) als Tennet TSO (MMC Hub / CPS).

- Marktpartijen gebruiken de testomgeving niet voor performance- of load testen. Reden hiervoor is dat deze tests verstorend kunnen werken op de tests van andere marktpartijen.

- Marktpartijen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat zij op de testomgeving niet met productiedata testen. EDSN en Tennet TSO controleren hier niet op. Als een overtreding toch wordt vastgesteld door een externe controle, is de betrokken partij zelf verantwoordelijk voor de gevolgen.

- Marktpartijen zijn zelf verantwoordelijk voor een tijdige de juiste aanlevering van message en transport certificaten bij TenneT TSO, voorafgaande aan de Gebruikers Acceptatie Test periode, zodat ze connectie kunnen maken met de testomgeving van TenneT TSO (MMC hub & CPS). Zie hiervoor TenneT Web Services guide.

Gebruikers Acceptatietest

In dit hoofdstuk staat beschreven wat het doel is van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT), hoe deze testperiode is ingedeeld en wat er van de marktpartijen verwacht wordt.

## Doel van de GAT

De Gebruikers Acceptatie Test is een periode van vrij testen, er worden geen specifieke testgevallen voorgeschreven aan de marktpartijen. De uit te voeren testscenario’s kunnen marktpartijen gebruiken om te controleren of hun decentrale systemen goed functioneren tegen de systemen in beheer bij EDSN (C-AR en C-ARM) en Tennet TSO (MMC Hub) na de wijzigingen voor de thema release.

Partijen kunnen ervoor kiezen om tijdens de GAT een ketentest uit te voeren met behulp van fictieve marktrollen of in samenwerking met collega marktpartijen uit dezelfde GAT-groep, dit in afstemming met betrokkenen van collega marktpartijen uit dezelfde GAT-groep, eventueel aangevuld met het A2.0 Projectteam Test in geval van specifieke wensen ten behoeve van deze ketentest, waarbij de NEDU Test Coordinator de rol van facilitator neemt.

## Randvoorwaarden GAT

Randvoorwaardelijk voor een succesvolle aanvang van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) zijn:

- Beschikbare acceptatie testomgevingen voor C-AR / C-ARM (EDSN) en MMC Hub / CPS (Tennet TSO)

- Tijdig geproduceerde fictieve (of geanonimiseerde/gepseudominiseerde) testdata op de centrale beschikbare testomgevingen

- Succesvol uitgevoerde Kopgroep Test inclusief positief Vrijgave Advies van de Kopgroep (FAT-K)

- Succesvolle kwalificatie van deelnemende marktpartijen voor het centrale landschap van Tennet TSO conform het hiervoor opgestelde Kwalificatieplan A2.0 Tranche 1 Tennet TSO.

## Groepsindeling RNB/LNB/PV/MV

Voor de uitvoer van de Gebruikers Acceptatie Test voor de ThemaRelease 2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 worden de marktpartijen verdeeld over een periode van vier weken. In de week dat een partij is ingedeeld is er dedicated support vanuit EDSN en Tennet TSO voor die partij, dit houdt in dat e-mail binnen een dag beantwoord wordt. Verder zijn er vier uitloopweken voorzien. In elke groep is ten minste een regionale netbeheerder, een programmaverantwoordelijke en een meetverantwoordelijke vertegenwoordigd, zodat partijen elkaar kunnen helpen bij bijvoorbeeld het aanleggen van testdata of het uitvoeren van testen.

## Contactmomenten

Tijdens de GAT van TR2021 A2.0 T1 zijn er gedurende de week een vijftal contactmomenten, we starten elke dag met een status call, voor de oneven groepen vindt deze iedere ochtend plaats om 9.00 uur, voor de even groepen vindt deze iedere ochtend plaats om 13.00 uur.

De eerste conference call van die week fungeert als kick-off en is bedoeld om de eventuele laatste details vanuit NEDU, EDSN en Tennet TSO  aan de partijen te verstrekken.

## Support EDSN / Tennet TSO

Mochten er marktpartijen zijn die liever de gehele GAT-periode de van tevoren afgestemde scenario’s willen testen dan is dit mogelijk. Echter zal de dedicated support alleen beschikbaar zijn in de weken dat ze ingedeeld zijn.

In de weken 5 t/m 8 staan geen testen gepland, deze periode wordt gebruikt voor eventuele uitloop van de GAT of voor het hertesten van bevindingen.

Partijen die ingediende bevindingen hertesten krijgen dedicated support vanuit EDSN / Tennet TSO.

## Selectie Marktpartijen

Voor het selecteren van de marktpartijen is het Portaal/C-AR als uitgangspunt genomen. Regionale Netbeheerders (RNBs), Landelijke Netbeheerders (LNBs), Meetverantwoordelijken (MVs) en Programma Verantwoordelijken (PVs), die als organisatie geregistreerd staan en minimaal 1 actieve aansluiting hebben, zijn opgenomen in de groepsindeling. Dit uitgangspunt is van toepassing op zowel de centrale systemen van EDSN als Tennet TSO.

## Participatie

Participatie aan de GAT is geheel vrijblijvend. Indien een marktpartij niet aanwezig is ten tijde van de conference call op maandag, wordt op maandag een reminder gestuurd met de kans om op dinsdag alsnog aan te haken, indien op dinsdag de marktpartij nog steeds afwezig is, dan leidt dit automatisch tot een positieve resultaat ten behoeve van de Market Readiness uitvraag van NEDU, voorafgaande aan de Go Live.

## Scope

De scope van dit Detail Test Plan Gebruikers Acceptatie Test betreft de door de marktpartijen uit te voeren Gebruikers Acceptatie Test.

Gebruikers Acceptatie Test (GAT)

De scope van de Gebruikers Acceptatie Test bevat een drietal issues:

### IC231 – Dagelijks versturen meetwaarden

### IC248 – Reclamatieproces MV/PV/RNB

### IC249 – Meetdata GV telemetrie

‘Vrije testen’ Marktpartijen

Tijdens de periode van Gebruikers Acceptatie Testen bestaat de mogelijkheid voor partijen om ‘vrij’ te testen, de focus van EDSN & Tennet TSO Support bevindt zich op de marktpartijen, die op dat moment de decentrale impact van ICs 231, 248 en 249 aan het testen zijn.

## GAT-Testperiode TR2021 A2.0 T1

| Groepsnummer | Weeknummer | Periode |
| --- | --- | --- |
| GAT TR2021 A2.0 T1 |  |  |
| Groep 1 & 2 | 1 | 03/01/2022 t/m 07/01/2022 |
| Groep 3 & 4 | 2 | 10/01/2022 t/m 14/01/2022 |
| Groep 5 & 6 | 3 | 17/01/2022 t/m 21/01/2022 |
| Groep 7 | 4 | 24/01/2022 t/m 28/01/2022 |
| Uitloopweek / hertesten bevindingen | 5 | 31/01/2022 t/m 04/02/2022 |
| Uitloopweek / hertesten bevindingen | 6 | 07/02/2022 t/m 11/02/2022 |
| Uitloopweek / hertesten bevindingen | 7 | 14/02/2022 t/m 18/02/2022 |
| Uitloopweek / hertesten bevindingen | 8 | 21/02/2022 t/m 25/02/2022 |
| Freeze | 9, 10, 11 | 28/02/2022 t/m 18/03/2022 |

## Bevindingen

Zoals in de bevindingenprocedure in de GTA is beschreven, kunnen bevindingen via de bevindingentemplate ingediend worden bij het project Allocatie 2.0. Dit template is beschikbaar op SharePoint en kan volledig ingevuld, gemaild worden naar allocatie2.0@edsn.nl. Het testteam houdt de indiener op de hoogte van de status van de bevinding en wanneer deze ter hertest aangeboden wordt.

Met de GAT Testers vanuit de desbetreffende groep is er een dagelijkse conference call, waarin de actuele status van bevindingen wordt besproken. In dit overleg worden bevindingen gevalideerd en geprioriteerd en wordt de voortgang van het bevindingenherstel gemonitord.

## Testvoortgang bijhouden

Tijdens deze dagelijkse calls wordt een extra toelichting gegeven op de testperiode en eventuele openstaande bevindingen. Daarnaast krijgen de aanwezige marktpartijen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan het einde van elke GAT week, wordt de testvoortgang gemonitord door op donderdag in de dagelijkse conference call aan de vertegenwoordigers uit te vragen of de betreffende marktpartij nagenoeg of al helemaal gereed is met testen.

Indien marktpartijen niet deelnemen aan de conference call wordt de status voor deze marktpartijen op ‘gereed’ gezet.

Gedurende de GAT periode kunnen marktpartijen eventuele vragen aan het Allocatie 2.0 Projectteam stellen door te mailen naar allocatie2.0@edsn.nl.

# Testdata & omgevingen

Vanuit wet- en regelgeving wordt geëist dat er op het centrale landschap niet met productiedata getest wordt. In dit hoofdstuk staat beschreven welke oplossingen er zijn om tijdens de GAT met fictieve testdata te testen.

## Testdata in C-AR (incl. PUD) / CARM – MMC Hub / CPS

Voor C-AR (incl. PUD) kan op twee manieren fictieve testdata aangelegd worden:

- Door dit zelf te doen, eventueel met gebruikmaking van fictieve marktrollen

- Dit samen met collega marktpartijen op te pakken.

Bovenstaande is tevens van toepassing voor Tennet TSO. Mecoms (de allocatie applicatie van TenneT) is gekoppeld aan C-AR ACT.

## Met fictieve marktrollen testen

Marktpartijen hebben de mogelijkheid om op de Acceptatie omgeving met hun fictieve marktrollen testdata aan te leggen. Hierdoor kun je bijvoorbeeld als programmaverantwoordelijke met een fictieve netbeheerdersrol een aansluiting aanleggen, of als netbeheerder met een fictieve leveranciersrol een aansluiting inhuizen. EDSN en Tennet TSO kunnen een marktpartij hierin assisteren indien gewenst, wel dient een marktpartij op de hoogte te zijn van de geboden functionaliteiten ten behoeve van het aanmaken van testdata, welke beschikbaar is in de desbetreffende handleidingen.

## Samen met collega marktpartijen testen

Iedere marktpartij wordt ingedeeld in een groep met collega marktpartijen. In een groep zijn altijd alle marktrollen vertegenwoordigd. Bij NEDU zijn de contactpersonen beschikbaar, als een marktpartij niet zelf al een ingang heeft bij een collega marktpartij. In samenspraak met collega marktpartijen kan testdata worden aangemaakt, of klaar worden gezet voor een specifiek testgeval.

## Omgevingen

Onderstaand overzicht geeft de omgevingen van het centrale landschap ten behoeve van de Gebruikers Acceptatie Testen weer:

LET OP: Marktpartijen die connectie willen maken met de MMC-hub en CPS, dienen tijdig message en transport certificaten voor MMC hub en CPS aan te leveren die connectie willen maken met de MMC-hub en CPS . Tijdig aanleveren van de certificaten is gewenst om vertraging in beschikbaar stellen van omgeving te voorkomen. Dit betreft de zgn. Kwalificatie op de TQF-omgeving onder regie van Tennet TSO.

## Deployments

Met EDSN release management is overeengekomen dat er gedurende de Gebruikers Acceptatie Test periode (mede door de periode van vier weken voor hertest en eventuele uitloop) minimaal eenmaal per week een nieuwe deployment uitgevoerd kan worden – na kantoortijd – om opgeloste issues zo snel als mogelijk te kunnen hertesten. Aan Tennet TSO zijde is eveneens maximaal commitment overeengekomen om de Gebruikers Acceptatie Testen succesvol uit te kunnen voeren. Communicatie richting marktpartijen over het wel/niet gebruik maken van eventuele deployment-slots, zowel binnen het centrale landschap van EDSN als Tennet TSO, wordt verzorgd vanuit de Test Coordinator NEDU.

# Testplanning

Hieronder staat een overzicht van belangrijke data voor de GAT:

| Omschrijving | Datum |
| --- | --- |
| TR2021 A2.0 T1 |  |
| Publicatie definitieve GAT groepsindeling TR2021 A2.0 T1 | 26/11/2021 |
| Acceptatie omgeving beschikbaar voor aanleggen testdata | 01/12/2021 |
| Afronding FAT-kopgroep | 17/12/2021 |
| Start groep 1 van de GAT | 03/01/2022 |
| Start groep 2 en 3 van de GAT | 10/01/2022 |
| Start groep 4 en 5 van de GAT | 17/01/2022 |
| Start groep 6 van de GAT | 24/01/2022 |
| Start Uitloop / Hertesten Bevindingen | 31/01/2022 |
| Start Freeze | 28/02/2022 |
| Go Live (onderdeel van WP Transitie) | 19/03/2022 |