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Nazorgplan Centrale Programma 

Versie Informatie

	Versie
	Datum
	Bijzonderheden
	Auteur

	0.1
	15-02-2023
	Eerste versie gedeeld met MFF BAS
	J. van Vilsteren

	0.3
	21-02-2023
	Aangepaste versie 
	J. van Vilsteren

	0.9
	27-02-2023
	Voorlopig Definitieve versie
	J. van Vilsteren

	0.92
	07-03-2023
	Aangepaste versie
	J. van Vilsteren

	1.0
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	Definitieve versie
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Verspreiding

	Versie
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	0.1
	15-02-2023
	MFF BAS
	MFF BAS

	0.3
	21-02-2023
	KBG Transitie
	Alle Marktrollen vertegenwoordigd in KBG Transitie

	0.9
	27-02-2023
	SI MFF BAS
	Stuurgroep Implementatie MFF BAS

	0.92
	07-03-2023
	SI MFF BAS
	Stuurgroep Implementatie MFF BAS
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	09-03-2023
	Alle marktpartijen
	Definitieve versie gepubliceerd op website MFF BAS

	2.0
	28-03-2023
	Alle marktpartijen
	Definitieve versie gepubliceerd op website MFF BAS
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[bookmark: _Toc127351436]Nazorgplan Centrale Programma Allocatie 2.0 Tranche 2
[bookmark: _Toc127351437]Algemeen Allocatie 2.0 Tranche 2 
Het Programma Allocatie 2.0 bestaat uit meerdere tranches om de veranderopgave voor de sector gecontroleerd en behapbaar te houden. Tranche 1 is reeds succesvol live gebracht in maart 2022, Tranche 2 - waarvoor dit document dient – betreft een tweetal Go Live momenten, namelijk een functionele en technische livegang van IC253 en technische livegang van IC256, IC273 en IC276 in het weekend van 17 tot en met 19 maart 2023 en een functionele livegang van issues IC256, IC273 en IC276 op 1 april 2023. 

[bookmark: _Toc127351438]Inleiding en achtergrond
Het Nazorgplan Centrale Programma Allocatie 2.0 Tranche 2 bevat een beschrijving van de door het centrale programma genomen maatregelen ten behoeve van de nazorg van de livegang van het project Allocatie 2.0 Tranche 2. 
Het doel van dit Nazorgplan is het vastleggen van afspraken, waarmee de sector voorbereid is op de Nazorgperiode van het project.  
Het Nazorgplan Centrale Programma Allocatie 2.0 Tranche 2 beschrijft niet de maatregelen die door LNB (Tennet) en RNBs (EDSN) zijn genomen, als eigenaren van de marktfaciliterende systemen, waarop het project Allocatie 2.0 Tranche 2 nieuwe of gewijzigde functionaliteiten heeft geïmplementeerd.

[bookmark: _Toc127351439]Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten zijn gedurende de Nazorgperiode van toepassing:
1. De SI MFF BAS stuurt de uitvoering van dit Nazorgplan aan;
2. De SI MFF BAS laat zich gedurende de Nazorgperiode adviseren door de KBG Transitie;
3. De KBG Transitie bestaat gedurende de Nazorgperiode uit minimaal 1 afgevaardigde van iedere marktrol (LNB-E, RNB, FNB, LV, MV en PV/BRP) en wordt voorgezeten door Transitie Manager MFF BAS;
4. LNB-E, RNBs, FNB, LV, MV en PV/BRP leveren gedurende de Nazorgperiode vanuit hun marktfaciliterende rol input aan bij de KBG Transitie over de stand van zaken op dat moment.



[bookmark: _Toc127351440]Nazorgproces
[bookmark: _Toc127351441]Betrokken marktpartijen en overlegorganen
Gedurende de Nazorgperiode zijn de volgende marktpartijen en overlegorganen betrokken, LNB en RNBs, KBG Transitie, SI MFF BAS en SSG.

LNB / RNBs
Als eigenaren van de marktfaciliterende systemen, waarop het project Allocatie 2.0 Tranche 2 nieuwe of gewijzigde functionaliteiten heeft doorgevoerd, dienen LNB en RNBs gedurende de Nazorgperiode op dinsdagen en donderdagen input aan te leveren aan de KBG Transitie.

Deze input bestaat uit:
· Highlights / Lowlights van de afgelopen week gekoppeld aan onderstaande processen:
· Onbalansbepaling
· Dynamische Profielfractie bepaling
· Allocatie
· Reconciliatie
· Meetdata KV (meterstanden)
· Meetdata GV
· Nieuwe Issues / Bevindingen en Status bestaande Issues / Bevindingen
· Voortschrijdend inzicht
· Update kwalificatie MMC Hub (LNB-E) en MCR (RNBs) 
· Hulpvragen

In geval van een Prio Hoog bevinding, met impact voor meerdere marktpartijen, vindt er een update op dagelijkse basis plaats. Deze zal plaatsvinden middels een conference call tussen KBG Transitie afvaardiging LNB, RNB, MFF BAS aangevuld met overige marktrollen met impact door de bevinding.
Indien gewenst kunnen leden van KBG Transitie zelf, of met eventuele achterban als expert, bijdragen aan de analyse/oplossing van een Prio Hoog bevinding.



Per marktrol op marktprocessen
Naast bovenstaande wordt tevens een voortgang bewaakt op de specifieke marktprocessen per marktrol conform onderstaand overzicht. 
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De Transitie Manager MFF BAS draagt zorg voor het najagen van de input van deze voortgang. Aanlevering van input door marktpartijen blijft op vrijwillige basis, MFF BAS benadrukt voor livegang het belang van deze input om een zo goed als mogelijk beeld van de situatie na Go Live te bemachtigen.

KBG Transitie
De Transitie Manager MFF BAS vertaalt de input van de LNB / RNBs naar een wekelijkse update met eventueel advies aan SI MFF BAS in geval van bevindingen met Prio Hoog. Deze update wordt wekelijks voor vrijdag 9.00 uur verstuurd aan SI MFF BAS. 

In geval van een Prio Hoog bevinding, met impact voor meerdere marktpartijen, wordt de SI MFF BAS per mail op dagelijkse basis op de hoogte gehouden van eventuele High- en Lowlights door de Transitie Manager MFF BAS. Tevens is het mogelijk om de SI MFF BAS in geval van een Prio Hoog bevinding bijeen te brengen in geval er besluitvorming gewenst is. 

SI MFF BAS
De SI MFF BAS stuurt de wekelijkse (en in geval van een Prio Hoog dagelijkse) update van de KBG Transitie ter informatie naar de SSG. 

In geval van een Prio Hoog komt SI MFF BAS op wekelijkse basis bijeen middels een conference call op vrijdag om 10.00 uur. 

Tevens heeft de SI MFF BAS de mogelijkheid om te acteren conform oplegnotitie ‘BRP - LV niet ingestapt’, in het geval het gebrek aan voortgang van kwalificatie MMC Hub en/of MCR extra aandacht vraagt.

SSG
De SSG voert regie over de algemene voortgang van het programma Allocatie 2.0 en wordt geinformeerd door SI MFF BAS over algemene voortgang tijdens Nazorgfase van het project Allocatie 2.0 Tranche 2.

[bookmark: _Toc127351442]Template Voortgangsrapportage
De input vanuit betrokkenen wordt middels een nog overeen te komen template op de hierboven beschreven momenten aangeleverd.

[bookmark: _Toc127351443]Niet tijdige aanlevering input
Op het moment dat input vanuit LNB-E en RNBs niet tijdig aangeleverd kan worden, dient dit zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk voor 16.00 uur van de desbetreffende dag, aangegeven te worden bij de Transitie Manager MFF BAS. Dit zal dan tevens vermeldt worden in de update aan SI MFF BAS.

[bookmark: _Toc127351444]Planning
De Nazorgperiode voor het project Allocatie 2.0 Tranche 2 is opgeknipt in een tweetal periodes vanwege de verschillende functionele Go Live momenten in het project.

	Functionele Go Live
	Startdatum Nazorg
	Einddatum Nazorg

	IC253
	18 maart 2023
	1 april 2023

	IC273, IC256 en IC276
	1 april 2023
	15 mei 2023



De SI MFF BAS behoudt zich het recht voor om de Nazorgperiode te verlengen tot uiterlijk 1 juli 2023 in geval het project nog openstaande punten heeft die een succesvolle overdracht aan de beheerorganisaties in de weg staan. Indien de datum van 1 juli overschreden dient te worden, dient hiervoor goedkeuring gevraagd te worden aan de SSG.
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IC Mijlpaal Datum RNB LNB-E FNB/GDS BRP LV MV

273

Berekenen, versturen/ontvangen en akkorderen 

Allocatie 2.0 allocaties 2-4-2023X X X X

273

Berekenen, fixeren en beschikbaar stellen van 

dynamische profielfracties 3-4-2023X

273Ophalen dynamische profielfracties 3-4-2023X optioneel optioneelX

273

Bepalen, versturen/ontvangen en akkorderen 

brondata dynamische profielfracties 2-4-2023X X

273Opleveren klantstanden 1/4/2023 door LV 14-4-2023 (dagelijks vanaf 2-4-2023) X X

273

Ophalen/verwerken/distribueren P4 standen voor 1-4-

2023 door RNB 14-4-2023 (dagelijks vanaf 4-4-2023) X X

273

Berekenen/verwerken/distribueren ontbrekende 

standen voor 1-4-2023 door de RNB 15-4-2023X X

253Versturen/ontvangen en akkorderen MCR 2.0 20-3-2023X X X X X X

276

Versturen/ontvangen en akkorderen MSN met 3 

decimalen 2-4-2023X X X X X
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