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	Versie
	Datum
	Ontvanger
	Opmerking

	0.1
	19-03-2021
	EDSN Release Management, TenneT TSO
	Initiële versie

	0.3
	01-04-2021
	Klankbordgroep Transitie
	Aangepaste versie

	0.55
	09-07-2021
	Klankbordgroep Transitie
	Aangepaste versie

	0.6
	27-09-2021
	SR NEDU / SR CMF
	Definitieve versie (voorlopig)

	0.90
	04-10-2021
	ALV NEDU
	Ter Vaststelling

	1.0
	
	ALV NEDU
	Goedgekeurd
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Dit document is geldig indien goedgekeurd en ondertekend door:

	Naam
	Functie
	Datum
	Versie

	KBG Transitie
	KBG Transitie
	27-09-2021
	0.6

	SR NEDU
	SR NEDU / SR CMF
	01-10-2021
	0.6

	ALV NEDU
	ALV leden
	14-10-2021
	0.9

	ALV goedgekeurd
	Marktpartijen
	14-10-2021
	1.0
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	Ref
	Titel
	Eigenaar
	Datum
	Versie
	Status

	1
	Generieke TRansitie Afspraken
	EDSN Projecten
	
	3.0
	 Vastgesteld

	2
	PID TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1
	EDSN projecten
	
	0.1
	Concept

	3
	PID TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 
	NEDU
	
	??
	Concept
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	Afkorting
	Omschrijving

	ALV
	Algemene leden vergadering

	C-AR
	Centraal Aansluitingen Register

	C-ARM
	Centralisatie Allocatie, Reconciliatie en Meetdata

	CMF
	Centrale Markt Facilitering

	CTS
	Centrale Toegangs Server

	EDSN
	Energie Data Services Nederland B.V.

	GTA
	Generieke Testafspraken

	GTrA
	Generieke Transitie Afspraken

	LNB
	Landelijk Netbeheerder

	LV
	Leverancier

	MV
	Meetverantwoordelijke

	NEDU
	Nederlandse Energie Data Uitwisseling

	ODA
	Overige Diensten Aanbieders

	P4
	Portal P4

	PID
	Project Initiatie Document

	PV
	Programma Verantwoordelijke

	RNB
	Regionale Netbeheerder
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Het document Generieke Transitie Afspraken beschrijft alle aspecten van transities. In deze generieke aanpak wordt verwezen naar een aantal deelproducten. 

Een van deze deelproducten is de procesafspraken. Het doel van de procesafspraken is het vastleggen van, en de sector informeren over de afwijkende en aanvullende sectorafspraken in het kader van de transitie. 

Er zijn generieke procesafspraken welke zijn vastgesteld middels de GTrA procesafspraken. Voor de volledigheid zijn deze geldende generieke afspraken ook in dit document opgenomen, namelijk “Generieke Transitie Afspraken Procesafspraken: Begeleiding go-live TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1”.

Dit document beschrijft daarnaast de specifieke procesafspraken voor de transitie TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 welke aanvullend zijn t.o.v. de afspraken die vastliggen in de vastgestelde IC documenten.
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In dit hoofdstuk staan de generieke procesafspraken opgenomen welke zijn vastgesteld middels Generieke Transitie Afspraken en welke ook worden gehandhaafd tijdens deze ThemaRelease. 

1. Alle softwarewijzigingen, voorzien in het project ThemaRelease 2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 NEDU, worden tijden een Go Live Window in productie genomen, namelijk zaterdag 19 maart 2022 om 09:00 uur tot 17:00.

2. Er is geen impact op de indiening en effectuering van de marktprocessen buiten de periode dat de centrale systemen niet beschikbaar zijn. 

3. Op 19 maart 2022 om 09:00 uur zal worden gestart met de implementatie van wijzigingen voor het project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 NEDU. 

De go-live van de wijzigingen van TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 zal plaatsvinden op 19 maart 2022 om 17:00 uur, nadat voldaan is aan de exit criteria. 

4. Gedurende het Go-live venster zijn de volgende centrale systemen in beheer bij EDSN niet beschikbaar (19-03-2022 van 09:00 t/m 17:00 uur): 
· C-ARM

Voorafgaand aan het go-live venster wordt voor de marktpartijen die overgaan de productie door TenneT de configuratie van de MMC-Hub ingericht. Tijdens het go-live venster wordt voor alle partijen die livegaan in het NEDU go-live venster het berichtenverkeer opengezet.

5. Gedurende het Go-live venster zijn de volgende centrale systemen in beheer bij EDSN wel beschikbaar: 
· Portal P4
· CPR Webservice
· TMR
· CSS
· NEXUS

6. Geabonneerde marktpartijen worden per mail op de hoogte gesteld van enerzijds de start van de update op de centrale systemen en anderzijds het na afronding openstellen van de centrale systemen. 
Daarnaast informeert NEDU haar achterban in geval van uitzonderingen gedurende het go-live window.
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Procesafspraken: Go-Live TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1
In dit hoofdstuk staan de specifieke procesafspraken die gelden voor de Go Live van de TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 naast de procesafspraken in de diverse IC’s (deze laatste zijn hier niet opgenomen). 

Tijdens de release van TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 zal gebruik worden gemaakt van een Go-Live Window van zaterdag 19 maart 2022 van 09:00 uur tot 17:00 uur. 

Dit wordt gedaan via een “big-bang” scenario, in dit scenario is het – na in-productie name van de wijzigingen voor TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 - voor marktpartijen niet meer mogelijk om de voormalige manier van werken te gebruiken.

Enkel voor het reclamatieproces wordt een duale fase ondersteund, waarbij is afgesproken dat de marktrol MV tot uiterlijk twee maanden na Go Live datum de mogelijkheid heeft om gebruik te gaan maken van de nieuwe wijzigingen. Deze wordt nader uitgewerkt in het document ‘Uitwerking Duale Fase’.
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