Inhoudsopgave

1	Versiebeheer en distributie	2

1.1	Versie geschiedenis en verspreiding	2

1.2	Goedkeuring	3

1.3	Referenties	3

1.4	Afkortingen	4

2	Inleiding	5

3	GTrA Procesafspraken: Begeleiding Go-Live SR2020	6

4	Procesafspraken: Begeleiding Go-Live SR2020	7

# Versiebeheer en distributie

## Versie geschiedenis en verspreiding

| Versie | Datum | Ontvanger | Opmerking |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 19-03-2021 | EDSN Release Management, TenneT TSO | Initiële versie |
| 0.3 | 01-04-2021 | Klankbordgroep Transitie | Aangepaste versie |
| 0.55 | 09-07-2021 | Klankbordgroep Transitie | Aangepaste versie |
| 0.6 | 27-09-2021 | SR NEDU / SR CMF | Definitieve versie (voorlopig) |
| 0.90 | 04-10-2021 | ALV NEDU | Ter Vaststelling |
| 1.0 |  | ALV NEDU | Goedgekeurd |

## Goedkeuring

Dit document is geldig indien goedgekeurd en ondertekend door:

| Naam | Functie | Datum | Versie |
| --- | --- | --- | --- |
| KBG Transitie | KBG Transitie | 27-09-2021 | 0.6 |
| SR NEDU | SR NEDU / SR CMF | 01-10-2021 | 0.6 |
| ALV NEDU | ALV leden | 14-10-2021 | 0.9 |
| ALV goedgekeurd | Marktpartijen | 14-10-2021 | 1.0 |

## Referenties

| Ref | Titel | Eigenaar | Datum | Versie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Generieke TRansitie Afspraken | EDSN Projecten |  | 3.0 | Vastgesteld |
| 2 | PID TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 | EDSN projecten |  | 0.1 | Concept |
| 3 | PID TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 | NEDU |  | ?? | Concept |

## Afkortingen

| Afkorting | Omschrijving |
| --- | --- |
| ALV | Algemene leden vergadering |
| C-AR | Centraal Aansluitingen Register |
| C-ARM | Centralisatie Allocatie, Reconciliatie en Meetdata |
| CMF | Centrale Markt Facilitering |
| CTS | Centrale Toegangs Server |
| EDSN | Energie Data Services Nederland B.V. |
| GTA | Generieke Testafspraken |
| GTrA | Generieke Transitie Afspraken |
| LNB | Landelijk Netbeheerder |
| LV | Leverancier |
| MV | Meetverantwoordelijke |
| NEDU | Nederlandse Energie Data Uitwisseling |
| ODA | Overige Diensten Aanbieders |
| P4 | Portal P4 |
| PID | Project Initiatie Document |
| PV | Programma Verantwoordelijke |
| RNB | Regionale Netbeheerder |

Inleiding

Het document Generieke Transitie Afspraken beschrijft alle aspecten van transities. In deze generieke aanpak wordt verwezen naar een aantal deelproducten.

Een van deze deelproducten is de procesafspraken. Het doel van de procesafspraken is het vastleggen van, en de sector informeren over de afwijkende en aanvullende sectorafspraken in het kader van de transitie.

Er zijn generieke procesafspraken welke zijn vastgesteld middels de GTrA procesafspraken. Voor de volledigheid zijn deze geldende generieke afspraken ook in dit document opgenomen, namelijk “Generieke Transitie Afspraken Procesafspraken: Begeleiding go-live TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1”.

Dit document beschrijft daarnaast de specifieke procesafspraken voor de transitie TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 welke aanvullend zijn t.o.v. de afspraken die vastliggen in de vastgestelde IC documenten.

# GTrA Procesafspraken: Go-Live TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1

In dit hoofdstuk staan de generieke procesafspraken opgenomen welke zijn vastgesteld middels Generieke Transitie Afspraken en welke ook worden gehandhaafd tijdens deze ThemaRelease.

1. Alle softwarewijzigingen, voorzien in het project ThemaRelease 2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 NEDU, worden tijden een Go Live Window in productie genomen, namelijk zaterdag 19 maart 2022 om 09:00 uur tot 17:00.

2. Er is geen impact op de indiening en effectuering van de marktprocessen buiten de periode dat de centrale systemen niet beschikbaar zijn.

3. Op 19 maart 2022 om 09:00 uur zal worden gestart met de implementatie van wijzigingen voor het project TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 NEDU.

De go-live van de wijzigingen van TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 zal plaatsvinden op 19 maart 2022 om 17:00 uur, nadat voldaan is aan de exit criteria.

4. Gedurende het Go-live venster zijn de volgende centrale systemen in beheer bij EDSN niet beschikbaar (19-03-2022 van 09:00 t/m 17:00 uur):

- C-ARM

Voorafgaand aan het go-live venster wordt voor de marktpartijen die overgaan de productie door TenneT de configuratie van de MMC-Hub ingericht. Tijdens het go-live venster wordt voor alle partijen die livegaan in het NEDU go-live venster het berichtenverkeer opengezet.

5. Gedurende het Go-live venster zijn de volgende centrale systemen in beheer bij EDSN wel beschikbaar:

- Portal P4

- CPR Webservice

- TMR

- CSS

- NEXUS

6. Geabonneerde marktpartijen worden per mail op de hoogte gesteld van enerzijds de start van de update op de centrale systemen en anderzijds het na afronding openstellen van de centrale systemen.

Daarnaast informeert NEDU haar achterban in geval van uitzonderingen gedurende het go-live window.

# Procesafspraken: Go-Live TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1

In dit hoofdstuk staan de specifieke procesafspraken die gelden voor de Go Live van de TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 naast de procesafspraken in de diverse IC’s (deze laatste zijn hier niet opgenomen).

Tijdens de release van TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 zal gebruik worden gemaakt van een Go-Live Window van zaterdag 19 maart 2022 van 09:00 uur tot 17:00 uur.

Dit wordt gedaan via een “big-bang” scenario, in dit scenario is het – na in-productie name van de wijzigingen voor TR2021 Allocatie 2.0 Tranche 1 - voor marktpartijen niet meer mogelijk om de voormalige manier van werken te gebruiken.

Enkel voor het reclamatieproces wordt een duale fase ondersteund, waarbij is afgesproken dat de marktrol MV tot uiterlijk twee maanden na Go Live datum de mogelijkheid heeft om gebruik te gaan maken van de nieuwe wijzigingen. Deze wordt nader uitgewerkt in het document ‘Uitwerking Duale Fase’.